Koordinacija EDP, Informatika in ELES z dobavitelji za uvedbo novega obračuna omrežnine na Teams

Dne 21.12.2023 od 9:00 do 10:00

Posnetek: <https://www.sodo.si/sl/za-dobavitelje/predstavitve-za-dobavitelje/video-vsebine>

Dnevni red:

1. Uvajanje informacijske podpore za uvedbo novega obračuna omrežnine (Mitja Prešern)
2. Testiranje (Maja Košir)
3. Odgovori na vprašanja (glede na temo)
4. Obvestilo o nepotrditvi predloga spremembe pravil za delovanje trga
5. Določiti naslednji termin
6. Nova dobavitelja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_


**AD1 Uvajanje informacijske podpore za uvedbo novega obračuna omrežnine (Maja Košir, Balaž Kraner, Valerija Koletnik, Borut Černivec)**

Testiranje za dobavitelje je v teku. Maili za sporočanje napak in vprašanja ter protokol v zadnjem zapisniku.

Poslano vsem dobaviteljem na elektronske pošte iz obracunomreznine:

Obveščamo, da so v skladu z zapisnikom koordinacije z dobavitelji, na voljo testne priloge A po spodnjih dveh tabelah, že od 15.12.2023.

15.12.2023



18.12.2023

|  |  |
| --- | --- |
| **OZN\_DOB\_EE** | **ST\_PA** |
| 6002 | 15 |
| 6003 | 20 |
| 6004 | 16 |
| 6007 | 28 |
| 10002 | 20 |
| 10006 | 16 |
| 10036 | 28 |
| 10056 | 9 |
| 10069 | 10 |
| 10070 | 2 |
| SKUPAJ | 164 |

Posodobitev podatkov od Valerije Koletnik za beležko in uporabo:

Do vključno 20.12.2023 je bilo dobaviteljem posredovano 584 PA za M1-1  in 184 M1-4.

LPV

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M1-1** |  |  |  |  |  |
| **OZN\_DOB\_EE** | **ST\_PA** |  |  |  |  |
|  | ***15.12.2023*** | ***18.12.2023*** | ***19.12.2023*** | ***20.12.2023*** |  |
| 6002 | 24 | 15 | 11 | 23 |  |
| 6003 | 10 | 20 | 26 | 12 |  |
| 6004 | 29 | 16 | 27 | 18 |  |
| 6007 | 34 | 28 | 22 | 9 |  |
| 10002 | 30 | 20 | 15 | 14 |  |
| 10006 | 3 | 16 | 1 | 1 |  |
| 10019 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 10036 | 25 | 28 | 24 | 7 |  |
| 10056 | 18 | 9 | 4 | 3 |  |
| 10069 | 15 | 10 | 6 | 8 |  |
| 10070 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| Skupaj | **188** | **164** | **137** | **95** | **584** |
|  |  |  |  |  |  |
| **M1-4** |  |  |  |  |  |
| **OZN\_DOB\_EE** | **ST\_PA** |  |  |  |  |
|  | ***20.12.2023*** |  |  |  |  |
| 6002 | 24 |  |  |  |  |
| 6003 | 16 |  |  |  |  |
| 6004 | 35 |  |  |  |  |
| 6007 | 25 |  |  |  |  |
| 10002 | 16 |  |  |  |  |
| 10006 | 2 |  |  |  |  |
| 10036 | 43 |  |  |  |  |
| 10056 | 14 |  |  |  |  |
| 10069 | 9 |  |  |  |  |
| Skupaj | **184** |  |  |  |  |

**Maja Košir:** Ponovno opozarjamo, da smo morali vrsto računa **spremeniti** za namen TESTIRANJA. Tudi Ngen-u smo zagotovili vzorce.

Ponovno opozarjamo, da si naredite orodja, da si priloge A **SHRANITE**, ker ne bodo ponovno poslane.

V naslednji fazi bodo nove prilogA, Starih ne bomo ponavljali.

Sledi testiranje po rokovniku iz zadnjega zapisnika.

**Nedim Husakovič:** Kdaj bo prepisan testni sistem?

**Maja Košir:** 3.1.2024

**AD2 Testiranje (Maja Košir)**

**GLEJ AD1**

**AD3 Odgovori na vprašanja (več razpravljalcev)**

Naknadno na sestanku, ker je izpadlo iz odgovorv na vprašanja.

**Nedim Husakovć Petrol:**

* Kako bodo zgledali poračuni, ki jih bomo dobili po 01.07.2024 za M0-1, Primer: Poračun od 01.02.2024 do 10.07.2024; Kako bo ta prilogaA zgledala? A bo vsebovala sumarne količine in ŠifroUvrstitveObračuna obračuna. Kaj bo parameter kdaj bo napolnjen podatek Šifra uvrstitve obračuna? (Odgovor je na voljo na posnetku)
* Popravki za nazaj po 01.07.2024 Ali to pomeni, da se gleda datum do? Če je datum DO večji od 01.07.2023 potem predvidevamo, da vedno dobimo ŠifroUvrstitve obračuna? (Odgovor je na voljo na posnetku)
* V scenarije prosimo, da se doda primer obračuna samooskrbe po EZ-1.  To pomeni 2 prilogiA (poračuna) za obdobji 01.01.2023 do 30.06.2023 in od 01.07.2023 do 31.12.2023. (Odgovor je na voljo na posnetku)
* **Predvidevamo, da pri M1-1 dobimo vedno obračun za obračunsko obdobje en mesec ali manjše. Ali se lahko zgodi, da je obračunsko obdobje več kot 1 mesec? Primer spodaj. Dobili smo obračune in storne za 08 in 09 mesec nato smo dobili novi obračun za 03 mesece (08,09,10 mesec)**

**Maja Košir in Boštjan Pičulin: Zadnje vprašanje se preuči v skupini za obračun in merjenje glede na popise števcev in obračunov ter se pripravi odgovor.**

**Saša Krašna Halilagič:** Za področje prehoda gospodinjstev na merjen odjem za bilančni obračun pozove k čim prejšnji konsolidaciji vprašanj in pripravi odgovorov.

**Boštjan Topolovec:** V prilogi beležke današnje koordinacije z dobavitelji bo ob vprašanjih Saše Krašana Halilagič, ki je v Odgovorih na vprašanja priložen tudi dokument HSE in Sekcije dobaviteljev pri EZS.

**AD4 Nepotrditev predloga spremembe pravil za delovanje trga**

Prejeli smo od BORZEN:

»Obvestili so nas, da Svet agencije za energijo na svoji seji z dne 14. 12. 2023 **ni podal soglasja** k spremembi Pravil za delovanje trga z električno energijo, za katere je bila izpeljana javna obravnava in ki so bila uspešno usklajena s kombiniranim operaterjem. Napovedana sprememba 74. člena torej **ne stopi v veljavo s 1. 1. 2024**. Do nadaljnjega ostajajo v veljavi obstoječa Pravila za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 163/22).«

Sporočilo je bilo poslano na vse elektronske naslove za obveščanje dobaviteljev.

**AD5 Prehod leta**

Zagotovljeno na preteklem sestanku in v zapisniku. **Prosimo za pozornost pri samooskrbah in se držite predpisanih datumov za spremembo PDP.**

**AD5 Določiti naslednji termin koordinacije**

Predlog je 18.1.2024

**AD6 Nova dobavitelja**

**KOLEKTOR sETup d.o.o.**   Kontaktna oseba: Rok Kušar;  Elektronska pošta: [Rok.Kusar@kolektor.com](mailto:Rok.Kusar@kolektor.com) , Telefonska številka: 051381834

in

**FLEXGRID d.o.o.**  Kontaktna oseba je: Mario Užar; Elektronska pošta: [mario.uzar@f](mailto:andrej.dovic@tehnosol.si)[lexgrid.ai](http://lexgrid.ai/) ;  Telefonska številka: 041359185

Priloge:

* 2023 11 Odgovori na vprašanja dobaviteljev DRUGI SKLOP V MESECU NOVEMBRU
* 2023\_12\_HSE\_ prošnja za agregate
* Merjenje\_GOS\_19-12-2023